北京市财政支出项目

绩效评价报告

| 主管部门 | 北京市公安局 |
| --- | --- |
| 项目单位 | 北京市公安局警务航空总队 |
| 项目名称 | 购置警用直升机项目 |
| 评价部门 | 北京市公安局 |
| 参与评价 中介机构 |  |
|  | 北京中育才会计师事务所有限公司 |

二○二四年五月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	4

（三）绩效评价工作过程	4

三、综合评价情况及评价结论	5

（一）综合评价情况	5

（二）评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	10

（四）项目效益情况	11

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	12

六、有关建议	13

七、其他需要说明的问题	15

八、附件	15

购置警用直升机项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市公安局关于印发市局直属单位2024年度预算绩效管理工作方案的通知》（京公警保字〔2024〕184号）等文件规定的要求，北京市公安局与北京中育才会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，对北京市公安局警务航空总队（以下简称“警航总队”）购置警用直升机项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

2021年7月30日，市政府领导组织召开关于研究将首都地区火灾航空救援职能划转至北京市公安局警务航空总队和购置直升机有关工作专题会，会议明确原则同意增购2架可挂装大吨位吊桶的AW189型直升机，由北京市国有资产监督管理委员会负责，指导北汽集团与莱昂纳多直升机公司开展商务谈判，做到精打细算，尽快明确直升机购置费用。由北京市财政局、北京市公安局负责，研究提出购置经费解决方案。

2.主要内容及实施情况

根据北京市公安局党委审议

为落实《北京市人民政府会议纪要》精神，2021年11月16日北京市市政府组织相关单位召开直升机转让工作会议，形成了工作意见，并经相关北京市市政府领导圈阅。北京市财政局向北京市市政府上报了直升机经费意见的请示，并经相关市政府领导圈阅。2022年3月7日，北京市公安局第72次党委会审议通过了直升机有偿转让工作执行意见，根据执行意见，北京市公安局成立直升机有偿转让工作领导小组及转让谈判工作专班，通过有偿转让方式引进北京通用航空有限公司2架AW189型新型直升机。该项目的具体实施单位为警航总队，主要是购买第二架AW189警用直升机。

3.资金投入和使用情况

该项目共申请资金15439.478775万元，实际到位资金15439.478775万元，资金到位率100%。

经转让谈判确定了第二架AW189型直升机有偿转让协议价格为人民币15055.620811万元（含增值税、关税等税费）。但因协议执行期间，欧元兑换人民币汇率发生了波动变化，根据北京通用航空有限公司每次对外付款的实际汇率和直升机到港清关过程中实际发生的关税、增值税金额进行核算后，第二架AW189直升机的实际转让金额为人民币15439.478775万元。截至2023年12月31日，该项目共计支出15439.478775万元，预算执行率为100%。

## （二）绩效目标

该项目总体目标为：

通过购置警用直升机，确保完成日常应急突发及救援任务。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：专用设备采购数量=2套。

2.质量指标：验收合格率＞99%。

3.进度指标：验收时间≤12月。

4.成本指标：项目预算控制数≤15439.478775万元。

5.效益指标：社会效益指标：通过购买警用直升机，确保警务工作正常开展；可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限≥2年。

6.服务对象满意度指标：办案民警对购置直升机满意度≥95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为警航总队以后年度相关项目提供参考依据。

本次绩效评价重点对2023年项目实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是管理（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是效益（30分），主要评价项目社会效益和满意度。本次绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

本次绩效评价通过政策研究、实地调研、比较分析、专家座谈等多种方式开展。

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1.组建评价工作组、遴选专家

按照工作要求和该项目特点，评价工作组组建后，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2.现场调研、收集资料

评价工作组按照相关要求进行了现场调研，收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

4.筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会资料的准备工作，于2024年4月22日召开专家评价会。评价会上，专家充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

5.撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经专家评议，该项目综合评价得分90.80分，其中：决策管理9.00分、过程管理19.00分、项目产出37.60分、项目效益25.20分，绩效级别评定为“优”。具体情况详见下表。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策管理 | 10.00 | 9.00 |
| 过程管理 | 20.00 | 19.00 |
| 项目产出 | 40.00 | 37.60 |
| 项目效益 | 30.00 | 25.20 |
| 综合得分 | 100.00 | 90.80 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

（二）评价结论

1.决策指标分析。该指标分值10分，评价得分9.00分。该项目根据首都公安装备建设“十四五”规划以及市政府相关会议决定立项实施，项目立项依据充分，但项目绩效目标设置有待完善。

2.过程指标分析。该指标分值20分，评价得分19.00分。该项目实施流程较为清晰，项目实施符合相关管理规定，但实施方案内容不全面，对项目实施的指导性不足。

3.产出指标分析。该指标分值40分，评价得分37.60分。该项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成情况基本符合目标设定，但整体绩效目标完整性不足，绩效指标设置的明确性、合理性不足。

4.效益指标分析。该指标分值30分，评价得分25.20分。通过购置直升机，确保了警务工作正常开展，但项目效益效果呈现不充分，未详细梳理完成的飞行任务和飞行公里数，提供的满意度调查工作有待完善。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- 1.项目立项情况

该项目根据首都公安装备建设“十四五”规划以及市政府相关会议决定立项，依据飞行大队“十四五”装备需求，该装备属于“十四五”装备规划的一部分，并经过转让协议审计、立项集体决策等立项程序，项目决策依据充分。根据《北京市市级项目支出预算管理办法》和项目申报的相关要求，警航总队编制了项目申报书、绩效目标申报表、可行性研究报告，具有立项的必要性和需求相关性。

- 2.绩效目标情况

该项目数量指标、质量指标、成本指标依据各项工作内容逐项设置。但部分绩效指标明确性不足，如数量指标设置为“专用设备采购数量=2套”，但项目实际应为1套，数量指标设置不准确，建议设置为“新购一台直升机”；时效指标设置为“验收时间≤12月”，未按照项目实施时间节点设置时效指标;服务对象满意度指标设置为“宣传对象满意办案民警对购置器材的满意度≥95%”，但与项目相关性不足。

- 3.资金投入情况

该项目总投入15439.478775万元，预算执行率为100%，执行率较高。根据转让协议约定，第二架AW189直升机按照欧元兑换人民币汇率7.2，关税税率2%，增值税税率13%进行计算后的暂估转让价格为人民币15055.620811万元。但因协议执行期间，欧元兑换人民币汇率发生了波动变化，根据北京通用航空有限公司每次对外付款的实际汇率和直升机到港清关过程中实际发生的关税、增值税金额进行核算后，第二架AW189直升机的实际转让金额为人民币15439.478775万元。

评价认为，该项目相关立项依据较为充分，预算编制较为合理。但绩效指标设置的明确性、合理性不足，飞机的保修期和后期运维费用不够清晰。

- （二）项目过程情况

- 1.资金管理情况

为进一步规范警航总队财务管理工作，保证项目资金的合理使用，根据北京市公安局印发的《北京市公安局财务管理办法（试行）》等有关规定以及内部控制有关要求，警航总队修订了《北京市公安局警务航空总队财务管理实施细则（试行）》，并按此制度执行。项目资金管理根据项目经费管理要求执行，按照转让协议约定，最终的转让金额根据北京通用航空有限公司每次对外付款的实际汇率和直升机到港清关过程中实际发生的关税、增值税金额进行核算。

- 2.组织实施情况

该项目依照警航总队相关项目管理制度执行，为加强项目管理，警航总队制定了《北京市公安局警务航空总队第二架AW189型直升机有偿转让项目实施方案》，实施方案不够完善，缺少项目人员职责分工、验收措施、资产管理措施以及对于项目执行中的风险应对措施等内容，方案的完整性、指导性不足。

在项目的实施过程中，于2022年7月14日，北京市公安局作为最终使用方和北京通用航空有限公司签署完成《AW189型直升机（第二架）有偿转让协议》。警航总队按照相关制度执行，完成资产入库，该项目整体实施流程较为清晰，项目验收手续较为齐全，项目实施符合相关管理规定。

评价认为，该项目实施流程较为清晰，项目实施符合相关管理规定，但前期实施方案内容不够全面，对项目实施的指导性不足。

- （三）项目产出情况

- 1.产出数量指标完成情况

该项目数量指标设置为“专用设备采购数量=2套”，在进行预算调整时仅调整了成本指标，实际为购置直升机1架，数量指标设定合理性不足。

- 2.产出质量指标完成情况

该项目质量指标设置为“验收合格率＞99%”，于2023年6月14日完成终验，验收合格率达到100%，质量指标完成情况较好，基本符合目标设定。

- 3.产出时效指标完成情况

该项目时效指标设置为“验收时间≤12个月”，时效指标完成情况较好，基本符合目标设定，但指标设置未包含项目实施的重要时间节点。

- 4.产出成本指标完成情况

依据提供的会计明细账、会计凭证等相关材料，该项目预算执行率较高，体现了财政资金使用效益，成本指标完成情况基本符合目标设定。

评价认为，该项目数量指标、质量指标、成本指标完成情况基本符合目标设定，但数量指标设置合理性不足。

- （四）项目效益情况

- 1.实施效益指标完成情况

通过购置直升机，确保了警务工作正常开展，直升机在2023年日常应急突发及救援任务中发挥了作用，但项目效益的支撑材料有待完善。

- 2.服务对象满意度指标完成情况

该项目服务对象满意度指标设置为“办案民警对购置器材的满意度≥95%”，虽提供满意度调查问卷，但提供的满意度调查对象不明确，且未明确调查范围，缺少对购置机型是否能满足需求、性能指标和使用等情况的调研。

评价认为，通过购置直升机，确保了警务工作正常开展，但项目效益效果呈现不充分，提供的满意度调查工作有待完善

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 结合森林灭火、应急救援能力要求，积极开展警用直升机消防空中指挥、空中火情侦察、消防吊桶取洒水、伤员转运等科目训练，推动开展飞行员赴外模拟机特情处置训练。

- （二）存在的问题及原因分析

- 1.项目绩效目标设置有待加强

该项目绩效指标明确性、合理性不足。如部分绩效指标明确性不足，例如:数量指标设置为“专用设备采购数量=2套”，但项目实际应为1套，数量指标设置不准确，应设置为“新购一台直升机；时效指标设置为“验收时间≤12月”，未按照项目实施时间节点设置时效指标；服务对象满意度指标设置为“宣传对象满意办案民警对购置器材的满意度≥95%”，指标设置与项目相关性不足。

- 2.项目实施方案内容不够全面

项目实施方案不够完善，项目的组织机构、人员职责分工、验收措施、资产管理措施、对于项目执行中的风险应对措施等均不明确，项目实施方案的完整性、有效性不足。

3.绩效资料呈现不够充分

绩效资料呈现不够充分，项目效益的支撑材料有待完善，未详细梳理完成的飞行任务和飞行公里数；虽提供满意度调查问卷，但提供的满意度调查对象不明确，且未明确调查范围，缺少对购置机型是否能满足需求、性能指标和使用等情况的调研。

六、有关建议

- （一）科学合理制定项目绩效目标

建议科学合理量化地设置绩效目标，指标设置尽量细化量化，进一步梳理呈现项目效益效果的关键指标。

- （二）加强项目管理

建议统筹做好项目总体实施方案，进一步细化完善实施方案，明确项目人员职责分工、验收措施、资产管理措施、对于项目执行中的风险应对措施等，强化实施方案的指导性和针对性，建立风险管控措施；强化项目管理，从制度建设、实施方案编制、主体责任落实、过程监督以及项目风险防范等全过程加强管理。根据项目过程管理环节制订实施办法，规划好管理责任、管理措施、管理标准、监督检查、验收方式等，提升管理效率，保证项目围绕绩效目标有序、高效运行。

- （三）加强绩效资料的归集，呈现项目实施效果

建议加强绩效成果展示及项目绩效管理过程资料的规范性管理，注重收集项目执行过程管理及绩效效果的分析资料，定期梳理完成的飞行任务和飞行公里数；结合项目内容和受益群体，设定适合项目特点的满意度指标问卷内容和评价点，加强项目绩效分析和服务对象满意度调查与分析，有效发挥和提升财政资金使用效益。

# 七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据对本项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。

# 八、附件

附件：指标体系及打分情况表

附件

- 项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1 |
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.6 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.4 |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  |  | 预算执行率 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 12 | 管理制度健全性 | 6 | 5 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 9.2 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 9 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 9.4 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 25 | 21 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | 4.2 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 90.80 |