项目支出绩效评价报告

| 主管部门 | 北京市公安局 |
| --- | --- |
| 项目单位 | 北京市公安局办公室 |
| 项目名称 | 市局直属单位信息系统等保测评服务 |
| 评价部门 | 北京市公安局 |
| 参与评价 中介机构 |  |
|  | 北京中育才会计师事务所有限公司 |

二○二五年五月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	3

（三）绩效评价工作过程	4

三、综合评价情况及评价结论	5

（一）综合评价情况	5

（二）评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程情况	7

（三）项目产出情况	9

（四）项目效益情况	10

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	10

六、有关建议	11

七、其他需要说明的问题	11

八、附件	12

市局直属单位信息系统等保测评服务

项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于印发<北京市市级财政支出绩效跟踪管理办法>的通知》（京财预〔2013〕1205号）、《北京市市级政府购买服务预算绩效管理办法》（京财综〔2024〕213号）的文件精神，北京市公安局成立绩效评价工作组，对北京市公安局办公室（以下简称“市公安局办公室”）市局直属单位信息系统等保测评服务项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

根据北京市等级保护管理工作要求，为进一步落实信息系统等级保护制度，提升北京市公安局（以下简称“市公安局”）信息系统安全防护能力，市公安局办公室组织开展2024年全局信息系统网络安全等级保护测评服务工作。

2.主要内容及实施情况

市公安局办公室按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》标准，根据测评对象安全保护等级，采取统招分签模式，以公开招标方式选取符合公安部测评资质的等保测评机构，对全局重要信息系统开展安全保护现状调查，分析信息系统在安全技术和安全管理方面与国家网络安全等级保护基本保护要求的差距，开展漏洞扫描和渗透测试，提供安全教育培训和安全咨询服务，出具专业的网络安全等级保护测评报告。

- 3.资金投入和使用情况

该项目预算批复资金397.96万元，实际到位资金397.96万元，资金到位率100%，2024年2月主动申报核减预算经费33.8万元，全年预算资金为364.16万元。截至2024年12月31日，该项目共计支出354.96万元，预算执行率为97.47%。

## （二）绩效目标

建设总目标为：按照市局党委会会议精神，为进一步落实信息系统安全等级保护制度，规范开展全局非涉密信息系统定级备案、安全测评相关工作，提升全局信息系统安全防护和隐患排查能力，市局决定自2023年起，局属各单位非涉密信息系统定级、备案、测评工作由市公安局办公室（科信办）统筹开展。

该项目阶段性目标为：

- 数量指标：等保测评系统46个。

- 质量指标：测评覆盖率100%。

- 时效指标：项目完成及时率100%；经费支出时效≤12月。

- 成本指标：项目预算控制总额354.96万元。

- 效益指标：规范开展全局非涉密信息系统定级备案；提升全局信息系统安全防护和隐患排查能力。

- 服务对象满意度指标：使用人员满意度≥95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目提供参考依据。

本次绩效评价重点对2024年项目实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕2146号）为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、11项二级指标、15项三级指标。一是决策（20分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是过程（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是产出（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效及产出成本。四是效益（30 分），主要评价项目实施效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90(含)-100分为优，75(含)-90分为良，60 (含)-75分为中，60分以下为差。

本次绩效评价通过政策研究、实地调研、比较分析、专家座谈等多种方式开展。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1.组建评价工作组、遴选专家

按照工作要求和该项目特点，评价工作组由5名成员组成，评价工作组组建后，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2.现场调研、收集资料

评价工作组按照相关要求进行了现场调研，收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

4.筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会资料的准备工作，并于2025年5月20日组织专家召开专家评价会。评价会上，专家对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

5.撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经专家评议，该项目综合评价得分87.12分，其中：决策管理17.50分、过程管理18.54分、项目产出27.38分、项目效益23.70分，绩效级别评定为“良”。具体情况详见下表。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策管理 | 20.00 | 17.50 |
| 过程管理 | 20.00 | 18.54 |
| 项目产出 | 30.00 | 27.38 |
| 项目效益 | 30.00 | 23.70 |
| 综合得分 | 100.00 | 87.12 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

## （二）评价结论

1.决策指标分析。该指标分值20分，评价得分17.50分。该项目立项符合相关政策、发展规划的要求，资金分配依据制度执行。但年度项目需求调研论证资料有待完善；部分绩效指标设置合理性、明确性有待进一步加强。

2.过程指标分析。该指标分值20分，评价得分18.54分。该项目组织机构明确，项目整体组织架构较为合理，实施流程较为清晰，管理制度基本健全。但实施方案的完整性不足。

3.产出指标分析。该指标分值30分，评价得分27.38分。该项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成情况基本符合目标设定，但产出指标未达到年度预期产出数量。

4.效益指标分析。该指标分值30分，评价得分23.70分。市公安局办公室通过对市公安局直属单位46个系统开展等保测评工作，提升了市公安局相关信息系统抵御攻击的防范能力和水平，该项目具有良好的效益效果，但项目效益资料收集不充分。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目依据上级文件要求及《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》标准立项，项目立项依据充分。

- 立项程序规范性

- 该项目具体由市公安局办公室实施，经市公安局党委会研究决定，自2023年起局属各单位非密信息系统定级备案、安全测评工作由市公安局办公室统筹开展。但年度项目需求调研论证资料不够完善，项目统筹情况不足。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目整体绩效目标设置合理性较好，无缺项漏项，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。但部分绩效指标设置合理性有待进一步加强。

（2）绩效指标明确性

该项目整体绩效目标明确性较好，数量指标、质量指标、成本指标依据各项工作内容逐项设置，可清晰地对应指标。但部分绩效指标明确性不足。

3.资金投入

该项目总投入354.96万元，预算执行率为97.47%，执行率较高，但项目预算应进一步节省费用。

评价认为，该项目立项符合相关政策、发展规划的要求，对改善公安业务工作具有积极意义，但年度项目需求调研论证资料有待完善；部分绩效指标设置合理性有待进一步加强。

## （二）项目过程情况

1.资金管理

（1）预算执行率

该项目总投入397.96万元，实际预算批复资金397.96万元，2024年2月主动申报核减预算经费33.8万元，项目实际到位资金364.16万元，资金到位率为100.00%。截至2024年12月31日，该项目实际支出354.96万元，结余资金9.2万元，预算执行率为97.47%。项目资金主要用于市公安局网络安全等级保护测评服务2023年尾款188.16万元；市公安局网络安全等级保护测评服务2024年首款166.8万元。

（2）资金使用合规性

该项目按照文件规定开展评审工作，资金使用过程中按照文件执行，资金使用较合规。

评价认为，项目资金根据项目经费管理要求执行，资金拨付程序完整，资金用途符合项目预算批复。

2.业务管理

（1）管理制度健全性

项目管理方面，市公安局办公室制定了《北京市公安局网络安全等级保护测评服务项目实施方案》，实施方案中包含项目背景、需求、服务方案、实施方案及保障措施等内容，但项目实施方案的完整性不足。

- 制度执行有效性

市公安局办公室负责市公安局直属单位等保测评工作的统筹协调、组织牵动、督导落实，统筹对各单位申报的信息系统开展等保测评，招投标及档案管理相关工作，并对市公安局直属单位46个系统开展等保测评工作。市公安局警务保障部负责市公安局直属单位等保工作的经费保障。

评价认为，该项目组织机构明确，项目整体组织架构较为合理，实施流程较为清晰，管理制度基本健全。但在具体实施过程中，实施方案的完整性不足。

## （三）项目产出情况

1.产出数量指标完成情况

- 该项目数量指标按照项目实际对应市公安局直属单位46个（三级系统38个、二级系统8个）系统开展等保测评工作的内容进行评价，但由于2024年度合同执行期存在跨年执行的情况，市公安局办公室2024年度完成市局直属单位系统45个（三级系统38个、二级系统7个）测评工作，预计在合同期限内，于2025年上半年完成警务督察总队1个二级系统测评工作。

2.产出质量指标完成情况

- 该项目质量指标设置为“测评覆盖率100%”，2024年已完成45个系统初测和复测全部工作，并形成测评报告，1个系统待测，整体项目质量完成情况较好，基本按照绩效目标实施。

- 3.产出时效指标完成情况

该项目时效指标设置为“项目完成及时率100%；经费支出时效≤12月”，1个二级系统于2025年上半年完成。

4.产出成本指标完成情况

该项目总预算金额为364.16万元，支出金额为354.96万元，预算执行率为97.47%，依据提供的会计明细账、会计凭证等相关材料，该项目预算执行率较高，体现了财政资金使用效益，成本指标完成情况基本符合目标设定。

## （四）项目效益情况

1.实施效益指标完成情况

通过该项目的开展，及时发现和修复系统管理和技术方面存在的漏洞和薄弱环节，提升了市公安局相关信息系统抵御攻击的防范能力和水平。但项目效益的支撑材料有待完善。

2.满意度指标完成情况

市公安局办公室针对该项目涉及的14家直属单位发放了满意度调查问卷，围绕对项目的总体满意度、是否严格执行等保测评标准、是否通报发现存在的安全漏洞等方面开展了满意度调查工作，各单位反馈情况均为满意。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目采取统招分签模式，以公开招标方式选取符合公安部测评资质的等保测评机构，由市公安局办公室负责对全局申报的信息系统网络安全等级保护测评工作开展统一招标，一定程度上节约了测评成本。

（二）存在的问题及原因

1.项目资料不全面

该项目年度需求调研论证资料有待完善，项目实施方案完整性不足，满意度调查资料收集不全面。

2.部分绩效目标设置合理性及细化、量化程度有待加强

该项目整体绩效目标明确性较好，数量指标、质量指标、成本指标依据各项工作内容逐项设置。部分指标设置明确性不足，可持续影响指标设置未明确等保测评保障期限，效益指标未进行量化。

六、有关建议

1.加强项目及绩效资料归集工作

进一步细化项目实施方案，落实主体责任；加强项目绩效资料的收集和归集工作，准确反映项目实施效果，根据多年数据对比分析，进一步凝练绩效目标和绩效成果，做到可量化可考核。

2.科学合理制定项目绩效目标

科学合理量化地设置绩效目标，重视项目绩效目标申报表的填写工作，总体目标应描述为利用项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果；成本指标要尽量细化，明确各项成本的实际内容、依据标准；量化体现效益指标，加强指标可评价性。

# 七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据对本项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供市局办公室预算管理使用，不做其他用途。

# 附件

附件：指标体系及打分情况表

附件

| 北京市政府购买服务项目绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 4 | 3.3 |
|  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 3.6 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 3.4 |
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 4 | 3.2 |
| 过程 | 资金管理 | 7 | 预算执行率 | 3 | 2.92 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  | 业务管理 | 13 | 管理制度健全性 | 3 | 2.82 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 10 | 8.8 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 9.78 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 9.4 |
|  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 4.5 |
|  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 3.7 |
| 效益 | 项目效益 | 10 | 效益达成度 | 10 | 8.3 |
|  | 满意度 | 20 | 服务对象满意度 | 20 | 15.4 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 87.12 |